Mandat d’initialisation du projet

| Mandant | Patrick Joseph Bergeret |
| --- | --- |
| Chef de projet | Ludovic Jacot-dit-Montandon |
| Auteur | Ludovic Jacot-dit-Montandon, Bryan Villafuerte, Loïc Burnand |
| Classification | Non classifié, interne, |
| Etat | En élaboration |
|  |  |

Suivi des modifications

| Date | Version | Modification | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.01.2019 | 1 | Création | Elève en trio |
| 28.01.2019 | 1.1 | Actualisation du contenu | Elève en duo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table des matières

1 Situation de départ 2

2 Objectifs 2

3 Conditions générales 2

4 Résultats et délais 2

5 Charge de travail 2

6 Coûts 2

7 Ressources 3

8 Communication 3

9 Risques 3

# Situation de départ

Dans le cadre du module M306, il nous est demandé de réaliser un petit projet informatique en groupe.

# Objectifs

Utiliser nos compétences acquises lors de notre formation au CFPT-informatique.

S’entrainer pour le TIP qui aura lieu en fin d’année.

# Conditions générales

Réalisé durant les cours du module 306 sur demi-semestre.

Utilisation du matériel de l’école.

# Résultats et délais

Résultats de la phase initialisation

| N° | Résultat | Délai |
| --- | --- | --- |
| 1 | *Etude* | 1h |
| 2 | *Plan de gestion du projet* | 1h |
| 3 | *Mandat de projet* | 1h |
| 4 | *Décision concernant le mandat de projet* | 1h |

# Charge de travail

Charge de personnel estimée : 3 personnes

Heure de travail : 40h

# Coûts

Coûts estimés pour la phase initialisation

| Phase | Planifié |
| --- | --- |
| Initialisation | 0.- |

# Ressources

**Ressources en personnel**

| Rôle / Personne | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Confirmation du supérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludovic Jacot-dit-Montandon | 4 périodes | 4 périodes | 4 périodes |  |  |  |  |
| Bryan Villafuerte | 4 périodes | 4 périodes | - |  |  |  |  |
| Loïc Burnand | 4 périodes | 4 périodes | 1 périodes |  |  |  |  |

**Moyens matériels**

Locaux, infrastructure informatique, logiciels spécifiques, etc.

Salle de classe R.1-13, poste de travail sous Windows 10, EasyPHP, Netbeans, GIT.

# Communication

Reporting pendant la phase initialisation, information du mandant,

information des services concernés et des parties prenantes

| Destinataire de l’information | Responsable de la communication | Contenu | Objectif | Moy-en / Support | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Enseignant M306* | *Représentant sous-projet, BDD, WEB, Windows* | *Etat de situation* | *Connaitre les éventuels retard et contre-mesures* | *Journal de bord* | *Hebdomadaire* |
|  |  |  |  |  |  |

# Risques

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Description du risque | PS | DI | FR | Mesures | Responsable | Delai |
| 1 | Projet non validé | 1 | 3 | 8 | Répartition des tâches | Le groupe | - |
| 2 | Perte de données | 1 | 2 | 4 | Sauvegarde des données de la base régulière | Le groupe | - |
| 3 | Conflit Git | 2 | 2 | 3 | Se concerter sur le code à garder en fin de journée | Le groupe | - |